汕头大学计算机系  							                        编号：

会议记录

日期：2025年11 月8日                                                第1  组

| 主 持 人： | 郭伟浩 | 会议主题： |  | 推进项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时间： | 9点 |  | 结束时间： |  | 10点 |
| 参加人员： | 祝榕泽、黄炜、欧帆、巫家昊 |  |  |  |  |
| 记录人员： | 祝榕泽 |  | 记录时间： |  | 9点到10点 |
| 会议内容： |  |  |  |  |  |
| 完成功能测试覆盖率85% 发现并修复73个bug，剩余12个待解决 性能测试显示高并发下响应时间延长 重新设计色彩方案，采用柔和治愈系配色 优化动效设计，添加呼吸灯、花朵绽放等轻量动画 改进移动端适配方案 情绪分析准确率提升至92% 实现了多维度情绪评估体系 优化了对话流式体验 对AI回复的共情能力提出改进建议 建议增加更多情绪调节技巧内容 指出隐私保护设计的重要性 |  |  |  |  |  |
| 已解决问题： |  |  |  |  |  |
| 修复了所有严重级别bug，系统稳定性大幅提升 优化了AI对话体验，响应速度提升40% 重做了UI设计，用户体验显著改善 完成了数据安全加固，实施了端到端加密 情绪分析算法优化，准确率达到92%以上 |  |  |  |  |  |
| 待解决问题： |  |  |  |  |  |
| 3D情绪热力图在低端设备上渲染性能不佳 AI在处理复杂心理问题时专业性不足 知识库内容需要更多专业审核和扩充 需要进一步优化移动端性能 需要设计更完善的风险预警机制 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |