汕头大学计算机系  							                        编号：

会议记录

日期：2025年11 月22日                                                第1  组

| 主 持 人： | 郭伟浩 | 会议主题： |  | 推进项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时间： | 9点 |  | 结束时间： |  | 10点 |
| 参加人员： | 祝榕泽、黄炜、欧帆、巫家昊 |  |  |  |  |
| 记录人员： | 祝榕泽 |  | 记录时间： |  | 9点到10点 |
| 会议内容： |  |  |  |  |  |
| 系统集成测试汇报： 各模块接口联调完成，系统整体功能测试通过率95% 压力测试结果：系统支持500并发用户，响应时间<2秒 安全专家进行系统安全审计： 代码安全审查发现3处潜在漏洞 数据加密和传输安全测试 权限控制机制验证 讨论隐私合规问题： 确保符合《个人信息保护法》要求 设计用户数据导出和删除功能 完善隐私政策文档 部署方案讨论： 确定使用Docker容器化部署 设计负载均衡和自动扩展策略 制定灾备恢复计划 项目文档整理进度检查 |  |  |  |  |  |
| 已解决问题： |  |  |  |  |  |
| 完成全部功能模块的集成，系统整体运行稳定 修复所有安全审计发现的漏洞 实施全面数据加密，包括传输中和静态数据 完成用户数据控制权设计，支持数据导出和删除 确定生产环境部署架构和配置 |  |  |  |  |  |
| 待解决问题： |  |  |  |  |  |
| 需要完成最终用户验收测试 需要进一步优化AI在高压力场景下的稳定性 需完善系统监控和告警机制 需要准备项目演示和汇报材料 需要制定系统运维手册和应急响应预案 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |