汕头大学计算机系  							                        编号：

会议记录

日期：2025年11 月1日                                                第1  组

| 主 持 人： | 郭伟浩 | 会议主题： |  | 推进项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时间： | 9点 |  | 结束时间： |  | 10点 |
| 参加人员： | 祝榕泽、黄炜、欧帆、巫家昊 |  |  |  |  |
| 记录人员： | 祝榕泽 |  | 记录时间： |  | 9点到10点 |
| 会议内容： |  |  |  |  |  |
| 各模块负责人汇报开发进度： 前端基础框架搭建完成，首页、登录注册页面完成80% 后端用户管理模块、认证授权系统完成 AI智能咨询核心模块初步实现，完成基础流式对话功能 数据库优化完成，索引设计优化查询性能 测试用例编写完成30%，已发现并记录15个bug 重点讨论AI智能咨询模块实现细节： 确定使用SSE技术实现流式对话 设计了心理疏导专用的提示词工程 实现了基础情绪分析功能 讨论情绪日记模块与AI分析的集成方案 确认下一阶段开发重点：知识库模块和数据分析可视化 |  |  |  |  |  |
| 已解决问题： |  |  |  |  |  |
| 前后端基础框架搭建完成，接口联调成功 用户认证注册系统完成并通过初步测试 AI流式对话基础功能实现，完成与DeepSeek模型的对接 情绪日记基础功能开发完成，支持文本记录和评分 初步解决了跨域问题和会话状态管理问题 |  |  |  |  |  |
| 待解决问题： |  |  |  |  |  |
| AI情绪分析准确率需要提升，当前仅75%左右 前端响应式设计在移动端体验不佳 大文件上传时存在性能瓶颈 需优化AI对话上下文管理，避免长对话信息丢失 系统性能压力测试尚未进行，高并发场景表现未知 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |